Guia de Implantação

Versão <1.1.0>

<SGB> - <Sistema de Gerenciamento de Biblioteca>

# Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| [09/10/2025] | [1.0.0] | Primeira Versão do Guia de Implantação | Gabriel Cândido Gustavo Frossard Juliano Vasques Nicolas Campos Thiago Maschietto |
| [17/11/2025] | [1.1.0] | Alterações do Hardware, Software e também do roteiro de implantação | Nicolas Campos Gabriel Candido Gustavo Frossard |

# SUMÁRIO

1. Introdução	4

1.1. Referências	4

2. Planejamento de Implantação	4

2.1. Responsabilidades	4

2.1.1. Cliente	4

2.1.2. Equipe de Desenvolvimento	5

2.2. Cronograma	6

3. Recursos Necessários Para Implantar o Produto	7

3.1. Ambiente	7

3.2. Hardware	7

3.3. Software	7

3.4. Pessoas	8

4. Roteiro de Implantação	8

4.1. VPC (Virtual Private Cloud):	8

4.2. EC2(Elastic Compute Cloud):	8

4.3. RDS(PostgreSQL):	8

5. Treinamento e Suporte	9

5.1. Público-Alvo	9

5.2. Metodologia	9

5.3. Conteúdo Programático	9

5.4. Avaliação e Suporte Pós-Treinamento	10

# Introdução

Este documento mostra o Guia de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

## Referências

Documentação oficial do projeto SGB: https://github.com/GustavoFrossard/SGB.git

Documentação do Docker: https://docs.docker.com/

Documentação da AWS: https://docs.aws.amazon.com/pt_br

# Planejamento de Implantação

A implantação do sistema foi organizado em fases, com o objetivo de assegurar segurança, alta disponibilidade e escalabilidade ao longo de todo o processo, desde o ambiente de desenvolvimento até a entrega final ao cliente. A infraestrutura de hospedagem foi totalmente preparada na plataforma AWS (Amazon Web Services), aproveitando serviços gerenciados que simplificam a operação.

PLANEJAMENTO:

Antes da implantação, foram definidos os seguintes componentes de infraestrutura:

  - VPC (Virtual Private Cloud): responsável por isolar os recursos e controlar o tráfego de rede por meio de sub-redes públicas e privadas.

  - PostgreSQL (RDS): banco de dados relacional que armazena usuários, livros, gêneros e empréstimos.

  - Security Groups: configurados para garantir que apenas o EC2 acesse o banco de dados, mantendo a segurança da comunicação interna.

  - EC2 (Elastic Compute Cloud): instância destinada ao processamento da aplicação, fornecendo os recursos computacionais necessários para execução do backend.

Atividades de Preparação:

- Configuração da VPC com sub-redes públicas e privadas, Internet Gateway e NAT Gateway.

- Criação dos Security Groups:

  - SGB-SG: permite acesso HTTP (porta 8080).

  - SGB-SG: permite acesso SSH (porta 22).

  - SGB-SG: permite acesso somente a partir do SGB-rds-subnets na porta 5432 (PostgreSQL).

- Implantação do banco de dados (RDS) utilizando o modelo Multi-AZ e instância db.t3.micro.

- Configuração do ambiente EC2 com a aplicação Spring Boot e integração com o banco de dados PostgreSQL (RDS).

Testes de Validação

Após a configuração, foram executados testes para validar:

- A conectividade entre o back-end (EC2) e o banco de dados (EC2(Postgres(RDS))) dentro da VPC.

- As operações principais do sistema: cadastro, login, empréstimo, criar gênero, manter livros.

- A segurança de rede, garantindo que o banco de dados não seja acessível externamente.

Empacotamento e Liberação

- O código do back-end e front-end foi empacotado em uma imagem docker e enviado para o EC2.

Instalação e Suporte

- A instalação é feita em duas etapas:

  - A primeira é rodar um script CLI no CloudShell da AWS para preparar o ambiente da aplicação;

  - A segunda etapa é rodar um segundo script CLI dentro da máquina EC2 para instalar os serviços necessários para rodar a aplicação.

- Monitoramento básico de status da aplicação (via EC2).

Conclusão

O planejamento de implantação foi estruturado para permitir uma entrega segura. A separação entre front-end, back-end (em uma imagem docker) e o banco de dados dentro de uma VPC garante segurança, escalabilidade e facilidade de manutenção.

## Responsabilidades

### Cliente

- Fornecer informações detalhadas sobre os processos atuais da biblioteca, incluindo cadastro de livros, empréstimos, devoluções, reservas e controle de usuários.

- Designar representantes da equipe da biblioteca para atuar como pontos de contato com a equipe de desenvolvimento.

- Participar ativamente dos testes de aceitação, executando cenários fornecidos e também criando cenários próprios que simulem o uso real do sistema.

- Reportar discrepâncias, erros e comportamentos inesperados durante os testes de aceitação, de forma clara e objetiva.

- Validar as correções realizadas pela equipe de desenvolvimento após o tratamento das discrepâncias.

- Aprovar formalmente a implantação do sistema em produção, após o encerramento dos testes e correções.

### Equipe de Desenvolvimento

- Realizar sessões de levantamento de requisitos com o cliente para entender os processos da biblioteca e adaptar o sistema conforme necessário.

- Preparar o ambiente de testes, com dados fictícios ou reais (com permissão), simulando o uso da biblioteca.

- Disponibilizar manuais e/ou treinamentos básicos para que os usuários do sistema possam realizar os testes de aceitação com segurança.

- Acompanhar os testes de aceitação, prestando suporte técnico e registrando qualquer ocorrência de falhas.

- Analisar e corrigir as discrepâncias relatadas durante os testes em um prazo acordado.

- Realizar validações internas antes de submeter novamente o sistema ao cliente para nova rodada de testes.

- Garantir a estabilidade e a integridade dos dados durante a transição para o ambiente de produção.

- Acompanhar o processo de implantação e prestar suporte inicial pós-implantação para garantir a operação correta do sistema.

## Cronograma

|  |  |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Produtos | Responsáveis | Data Início | Data Fim | Data Início | Data Término |
| 1 | Criação da imagem no Docker | Gabriel Cândido Nicolas Campos | 1/10/2025 | 9/10/2025 | 1/10/2025 | 8/10/2025 |
| 2 | Criação da VPC na AWS | Gabriel Cândido Thiago Maschietto | 9/10/2025 | 20/10/2025 | 9/10/2025 | 12/10/2025 |
| 3 | Criação das Subnets | Gabriel Cândido Thiago Maschietto | 9/10/2025 | 20/10/2025 | 12/10/2025 | 16/9/2025 |
| 4 | Criação do Internet Gateway | Gabriel Cândido Thiago Maschietto | 9/10/2025 | 20/10/2025 | 16/10/2025 | 20/10/2025 |
| 5 | Criação das tabelas de rotas | Gabriel Cândido Gustavo Frossard | 15/10/2025 | 5/11/2025 | 15/10/2025 | 20/10/2025 |
| 6 | Criação do Security Group | Gabriel Cândido Gustavo Frossard | 15/10/2025 | 5/11/2025 | 15/10/2025 | 20/10/2025 |
| 7 | Teste do funcionamento do Security Group | Gabriel Cândido Gustavo Frossard | 20/10/2025 | 22/11/2025 | 20/10/2025 | 22/10/2025 |
| 8 | Criação do Par de chaves | Gabriel Cândido | 18/10/2025 | 20/10/2025 | 18/10/2025 | 19/10/2025 |
| 9 | Criação do EC2 | Gabriel Cândido Nicolas Campos | 24/10/2025 | 10/11/2025 | 24/10/2025 | 8/11/2025 |
| 10 | Criação do DB Subnet Group | Gabriel Cândido Nicolas Campos | 24/10/2025 | 10/11/2025 | 24/10/2025 | 8/11/2025 |
| 11 | Criação do RDS PostgreSQL | Gabriel Cândido Nicolas Campos | 28/10/2025 | 12/11/2025 | 28/10/2025 | 10/11/2025 |

# Recursos Necessários Para Implantar o Produto

## Ambiente

O ambiente será implantado na nuvem AWS, utilizando o console para criação dos componentes utilizados e um script para automatização.

## Hardware

A seguir, o hardware necessário para execução do sistema, a partir das especificações da AWS::

- EC2(Servidor de Aplicação):

  - Tipo: t3.micro

  - vCPU: 2 (burstable)

  - Memória RAM: 1 GiB

  - Rede: Up to 5 Gbps (burst)

  - Armazenamento: EBS padrão (gp3)

  - AMI: Amazon Linux 2023 (via SSM Parameter Store)

- RDS(PostgreSQL):

  - Instância: db.t3.micro

  - vCPU: 2

  - RAM: 1 GiB

  - Storage: 20 GB (gp3)

  - Backup automático: padrão AWS (7 dias)

  - Multi-AZ: não habilitado (padrão)

## Software

- Java JDK - Versão 17 - Linguagem do Backend

- Spring Boot - Versão 3.5.3 - Framework do Backend

- Node.js - Versão 22.6.0 - Linguagem do Frontend

- React - Versão 19.1.0 - Framework do Frontend

- PostgreSQL - Versão 17 - Banco de Dados da aplicação rodando no RDS/PostgreSQL

- Docker - Versão 4.48.0 para contêiner do backend e frontend

- Amazon RDS

- Amazon EC2

- Amazon VPC

## Pessoas

A equipe responsável por implantar o sistema na AWS:

| Nome do Integrante | Função |
| --- | --- |
| Gabriel Cândido | Implantação do Backend e no Frontend |
| Gustavo Frossard | Implantação do Backend e no Frontend |
| Nicolas José Duarte de Campos | Implantação do RDS/PostgreSQL |

# Roteiro de Implantação

O roteiro de implantação a seguir visa mostrar o passo a passo para criação do EC2(Servidor que rodará a aplicação), RDS(PostgreSQL) que rodará o banco de dados a partir do backup do Neontech(primeiro Banco de Dados do sistema) e da VPC(que irá isolar o sistema com a criação de redes públicas e privadas).

## VPC (Virtual Private Cloud):

    - Passo 1: Criação do VPC:

      - No menu de serviços, pesquise por VPC e clique em VPC para acessar o serviço de VPC.

      - No painel esquerdo, clique em Create VPC (Criar VPC).

      - Preencha os seguintes campos:

- Name tag: Dê um nome à VPC, por exemplo, SGB-VPC.

- IPv4 CIDR block: Insira 10.0.0.0/16 (isso define o intervalo de endereços IP da sua VPC).

- IPv6 CIDR block: Selecione Nenhum bloco CIDR IPv6 (não necessário).

- Locação: Escolha Default (padrão).

- Controle de criptografia da VPC : Nenhuma

      - Clique em Create VPC.

    - Passo 2: Modificar atributos da VPC

      - Após a criação, selecione sua VPC na lista de VPCs.

      - Ao selecionar a VPC, clique em Ações; Editar Configurações da VPC.

      - Em Configurações de DNS, selecione Habilitar resolução de DNS e selecione também Habilitar nomes de host DNS.

      - Clique em Salvar alterações.

## Sub-redes:

    - Passo 1: Criar Subnets

      - No painel da VPC, clique em Subnets > Criar Subnet.

      - Em nome da sub-rede coloque PUB-A com CIDR 10.0.1.0/24

      - Em zona de disponibilidade, selecione us-east-1a

      - Clique em Adicionar nova sub-rede.

      - Em nome da sub-rede coloque PUB-B com CIDR 10.0.2.0/24

      - Em zona de disponibilidade, selecione us-east-1b

      - Clique em Adicionar nova sub-rede.

      - Em nome da sub-rede coloque PRIV-A com CIDR 10.0.3.0/24

      - Em zona de disponibilidade, selecione us-east-1a

      - Clique em Adicionar nova sub-rede.

      - Em nome da sub-rede coloque PRIV-B com CIDR 10.0.4.0/24

      - Em zona de disponibilidade, selecione us-east-1b

    - Passo 2: Modificar Subnets Públicas

      - Selecione a subnet pública (PUB-A), clique em Ações > Editar Configurações de Sub-rede

      - Em Configurações de Atribuição Automática de IP, selecione Habilitar endereço IPv4 público de atribuição automática.

      - Clique em Salvar.

      - Selecione a subnet pública (PUB-B), clique em Ações > Editar Configurações de Sub-rede

      - Em Configurações de Atribuição Automática de IP, selecione Habilitar endereço IPv4 público de atribuição automática.

      - Clique em Salvar.

## Internet Gateway:

    - Passo 1: Criar Internet Gateway

      - No painel da VPC, clique em Gateways de Internet > Criar Gateway de Internet.

      - Dê o nome de SGB-IGW.

      - Clique em Criar Gateway de Internet.

    - Passo 2:  Anexar o Internet Gateway à VPC

      - Selecione o gateway de internet (SGB-IGW).

      - Clique em Ações > Anexar à VPC e selecione a VPC SGB-VPC.

      - Clique em Associar gateway de internet.

  - Tabelas de Roteamento:

    - Passo 1: Criar a Route Table Pública

      - No painel da VPC, clique em Tabelas de Roteamento > Criar Tabela de Roteamento.

      - Dê o nome de SGB-RT-Public e selecione a VPC SGB-VPC.

      - Clique em Criar Tabela de Roteamento.

    - Passo 2: Adicionar Rota para a Internet

      - Selecione a tabela de rotas pública (SGB-RT-Public).

      - Clique em Editar rotas > Adicionar rota.

        - Destino: 0.0.0.0/0.

        - Alvo: Selecione o Internet Gateway (SGB-IGW).

    - Passo 3: Associar a Route Table às Subnets Públicas

      - Selecione a tabela de rotas pública.

      - Clique em Associações de subnets > Editar associações de subnets.

      - Selecione as subnets públicas (PUB-A, PUB-B).

      - Clique em Salvar.

    - Passo 4: Criar a Route Table Privada

      - Crie uma nova tabela de roteamento chamada SGB-RT-Private

      - Clique em Criar.

    - Passo 5: Associar a Route Table Privada às Subnets Privadas

      - Selecione a tabela de rotas privadas (SGB-RT-Private).

      - Clique em Associações de subnets > Editar associações de subnets.

      - Selecione as subnets privadas (PRIV-A, PRIV-B).

      - Clique em Salvar.

  - NAT Gateway:

    - Passo 1: Alocar um Elastic IP

      - No painel de EC2, clique em Elastic IPs > Alocar novo endereço IP.

      - Clique em Alocar.

    - Passo 2: Criar o NAT Gateway

      - No painel da VPC, clique em NAT Gateways > Criar NAT Gateway.

      - Selecione a subnet pública (PUB-A).

      - Selecione o Elastic IP alocado.

      - Clique em Criar NAT Gateway.

    - Passo 3: Atualizar a Route Table Privada com a Rota para o NAT

      - Selecione a tabela de rotas privada (SGB-RT-Private).

      - Clique em Editar rotas > Adicionar rota.

        - Destino: 0.0.0.0/0.

        - Alvo: Selecione o NAT Gateway.

      - Clique em Salvar rotas.

  - Security Group:

    - Passo 1: Criar Security Group

      - No painel da AWS, pesquise por EC2 e clique em Security Groups.

      - Clique em Criar Security Group.

      - Preencha os seguintes campos:

        - Nome: SGB-SG.

        - Descrição: Security Group de EC2 e RDS SGB.

        - VPC: Selecione a VPC criada (SGB-VPC).

      - Clique em Criar.

    - Passo 2: Configurar Regras de Entrada (Inbound)

      - Selecione o Security Group (SGB-SG).

      - Clique em Regras de Entrada > Editar regras > Adicionar regra.

      - Adicione as seguintes regras:

        - Porta 22 (SSH): Origem 0.0.0.0/0 (permitir acesso SSH de qualquer IP).

        - Porta 8080: Origem 0.0.0.0/0 (permitir acesso à aplicação).

        - Porta 5432 (PostgreSQL): Origem 0.0.0.0/0 (permitir acesso ao banco de dados).

      - Clique em Salvar.

  - Par de Chaves:

    - Passo 1: Criar o Par de Chaves

      - No painel da AWS, pesquise por EC2 e clique em Key Pairs.

      - Clique em Criar Key Pair.

      - Nomeie o par de chaves como SGB-KeyPair.

      - Clique em Criar e salve o arquivo .pem.

  - Instância EC2:

    - Passo 1: Criar a Instância EC2

      - No painel da AWS, pesquise por EC2 e clique em Criar Instância.

      - Escolha a Amazon Linux 2023 como AMI.

      - Selecione o tipo de instância t3.micro.

      - Em Network, selecione a VPC SGB-VPC e a subnet pública (PUB-A).

      - Em Security Group, selecione o Security Group (SGB-SG).

      - Em KeyPair, selecione o SGB-KeyPair.

      - Clique em Criar.

    - Passo 2: Obter o IP Público da EC2.

      - Após a criação, vá até a instância EC2 no painel da AWS.

      - Copie o IP Público da instância para acessar via SSH.

  - DB Subnet Group para o RDS:

    - Passo 1: Criar o DB Subnet Group

      - No painel da AWS, pesquise por RDS e clique em Subnet groups.

      - Clique em Criar DB Subnet Group.

      - Preencha os campos:

        - Nome: SGB-rds-subnets.

        - Descrição: Subnets privadas do RDS.

        - Subnets: Selecione as subnets privadas (PRIV-A e PRIV-B).

      - Clique em Criar.

  - Instância RDS (PostgreSQL):

    - Passo 1: Criar a Instância RDS

      - No painel da AWS, pesquise por RDS e clique em Create database.

      - Escolha Standard Create e selecione PostgreSQL como o mecanismo.

      - Preencha os campos:

        - DB Identifier: sgb-postgres.

        - Master username: postgres.

        - Master password: Insira a senha ifsp12345.

        - DB instance class: db.t3.micro.

        - Allocated Storage: 20 GB.

        - VPC: Selecione a VPC SGB-VPC.

        - DB Subnet Group: Selecione SGB-rds-subnets.

        - Publicly Accessible: Selecione No.

      - Clique em Create database.

  - Referenciamento do Script:

    - 5.Implantação/SGB-Script.docx

# Treinamento e Suporte

O treinamento dos usuários tem como objetivo garantir que todos os envolvidos na operação do Sistema de Gerenciamento de Biblioteca possam utilizá-lo de forma eficiente, explorando seus recursos conforme as necessidades de suas funções. O plano de treinamento está estruturado em etapas, com conteúdos específicos para cada perfil de usuário.

## Público-Alvo

O treinamento é destinado a:

- Bibliotecários e administradores do sistema: responsáveis pelo cadastro de livros, usuários e controle de empréstimos.

- Usuários comuns (leitores): responsáveis por consultar o acervo, verificar disponibilidade e acompanhar seus empréstimos.

## Metodologia

O treinamento será realizado de forma presencial ou remota, com abordagem prática, demonstrando o uso do sistema em situações reais de biblioteca. Cada participante utilizará uma estação de trabalho com acesso ao sistema.

## Conteúdo Programático

- Apresentação geral do sistema: objetivos, interface e navegação.

- Login e perfis de acesso: distinção entre bibliotecário e usuário comum.

- Módulo de cadastro: inclusão, edição e exclusão de livros e usuários.

- Módulo de empréstimos e devoluções: registro, prazos e controle de pendências.

- Geração de relatórios: relatórios de acervo, empréstimos e usuários.

- Procedimentos de backup e segurança dos dados.

## Avaliação e Suporte Pós-Treinamento

Ao final do treinamento, será realizada uma sessão de perguntas e respostas, além de um teste prático para avaliar o domínio das funcionalidades. Durante as primeiras semanas após a implantação, os usuários poderão solicitar suporte técnico para dúvidas relacionadas ao uso das ferramentas.